## Slide 1: 会议日程
时间 | 内容 | 主讲人
9:30-9:45 | 迁移过程和计划安排 | 李言飞
9:45-10:00 | 关于启用新址网络直报系统工作的通知 | 李言飞
10:00-10:30 | 用户管理和网络安全相关要求 | 马家奇
10:30-11:30 | 新系统用户操作培训 | 中科软公司
11:30-12:00 | 问题讨论与答疑 | 

## Slide 2: 迁移过程和计划安排
中国CDC信息中心
2010年12月29日

## Slide 3: 项目简介
中国CDC新址信息化建设项目内容之一
  2010年3月完成招标采购
  2010年6月完成方案设计
  2010年9月完成代码调试、环境搭建
  2010年12月底前完成功能和性能测试、历史数据迁移
  2010年12月29日开始数据迁移
  2011年1月1日开始试运行

## Slide 4: 迁移&改造过程示意图
1、升级业务系统
（JDK及软件环境升级）
开发新的业务系统
（编码、认证&权限、
数据交换、历史数据）
2、改造业务系统
（登录、认证、授权）
3、系统集成
（门户）
4、测试
（功能、数据）
5、搭建环境
6、系统部署
7、初始化数据
测试
（功能、压力）
8、测试
（功能、压力）
9、迁移定时数据
（不变）
10、迁移时时数据
（变化）
11、重新运算
（新址）
12、系统切换

## Slide 5: 完成改造迁移的业务系统

## Slide 6: 将于2011年1月1日正式迁移使用
网络直报系统V2.0

## Slide 7: 迁移后计划
分两批迁移
  第一批12月29日晚18点
  第二批视工作进展情况待定
新系统年度编码转换

## Slide 8: 保障措施
自动跳转、系统提示
视频远程培训
24小时电话值班
新址公告栏
省级管理员QQ群

## Slide 9
谢谢